                 [image: image1.jpg]


                                                                                                  
      REPUBLIKA  HRVATSKA

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

              OPĆINA  MAČE

           Općinsko vijeće
KLASA: 363-01/18-01/47      
URBROJ: 2211/06-19-04
U Maču, 19.07.2019.


Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu  (Narodne novine broj 68/18) i članka 34. Statuta Općine Mače ("Službeni glasnik KZŽ" br. 05/13 i 08/18), Općinsko vijeće  Općine Mače  na  15. sjednici održanoj 19.07.2019. donijelo je 
     IZVJEŠĆE O  IZVRŠENJU  PROGRAMA 
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

NA PODRUČJU OPĆINE MAČE U  PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

Članak 1. 


Ovim Programom određuju se potrebe održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Mače ( u daljnjem tekstu: Program) i to:

1.Održavanje kanalizacije i odvodnja atmosferskih voda

2.Održavanje parkova i javnih površina

3.Održavanje nerazvrstanih cesta

4.Održavanje groblja

5.Održavanje javne rasvjete

6.Održavanje objekata i uređaja vodoopskrbe
Programom iz st.1. ove točke utvrđuju se:

· opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

· iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja


Članak 2.


Financiranje Programa predviđa se iz slijedećih izvora:

	IZVOR SREDSTAVA
	PLAN - PROCJENA
	Izvršenje 

01.01.-30.06.2019.

	Prihod od komunalne naknade
	390.000,00
	176.004,25

	Prihod od grobne naknade
	173.000,00
	103.279,61

	Prihod od sajmišta
	20.000,00
	4.974,90

	Prihod od lokalnog vodovoda
	40.000,00
	15.500,00

	Tekuće i invest.održ.-županijska sredstva
	50.000,00
	0,00

	Ostali prihodi proračuna
	178.000,00
	100.794,52

	UKUPNO
	851.000,00
	400.553,29


Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošit će se za slijedeće namjene:

1. ODRŽAVANJE KANALIZACIJE  I ODVODNJA  ATMOSFERSKIH VODA

            Pod održavanjem kanalizacije i odvodnjom oborinskih voda planira se redovito čišćenje slivnika četiri puta godišnje ( svibanj-prosinac) na području mjesta Mače. Isto tako u sjedištu mjesta Mače, te na grobljima Općine Mače izvršit će se po potrebi manji prekopi za odvodnju atmosferskih voda u slučaju većih oborina.

Za prednje radove nisu planirana dodatna sredstva jer će se ista obaviti u okviru rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Mače.

       2. ODRŽAVANJE PARKOVA  I  JAVNIH  POVRŠINA

            Održavanje parkova i javnih površina odnosi se na uređenje javnih površina u centru Mače, sajmištu, dječjem igralištu, aleji i drugim javnim površinama i to na način: čišćenje travnjaka od smeća (svakodnevno) u centu Mača, košnja trave te skupljanje otkosa ( radovi se izvode najmanje 8 puta godišnje),proljetno čišćenje i prikraćivanje grmlja s odvozom, oblikovanje krošnja drveća, odsijecanje suhih i polomljenih grana, bolesnih  stabala, te utovar i odvoz istih
 , ručno čišćenje prometnica nakon zimskog održavanja prometnica,ručno čišćenje javnoprometnih površina, sabiranje i utovar smeća, te pražnjenje košara,čišćenje sajmišta subotom poslije sajma.                            
           Naprijed navedeni radovi obavit će se u okviru rada Jedinstvenog upravnog odjela općine Mače i za iste su planirani slijedeći rashodi:

	OPIS
	PLAN - PROCJENA
	Izvršenje

01.01.-30.06.2019.

	Odvoz smeća  sa sajmišta
	5.000,00
	7.009,67

	Odvoz smeća  - eko otoci
	8.000,00
	0,00

	Materijal za održavanje javnih površina
	20.000,00
	1.248,38

	UKUPNO
	33.000,00
	8.258,05


       Financiranje navedenih radova predviđeno je iz slijedećih izvora:  prihod od sajmišta, komunalna naknada

3.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA


            Održavanje nerazvrstanih cesta odnosi se na nabavu kamenog materijala, usluge navoza i razgrtanja kamenog materijala, strojno prorezivanje nerazvrstanih cesta radi širenja kolnika, kopanje odvodnih kanala s odvozom zemlje, nabava i ugradnja betonskih cijevi u odvodne kanale radi odvodnje atmosferskih voda, čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama, nabava i ugradnja prometnih zankova, ostali materijal, radovi i usluge koji će se tijekom godine izvršavati ,a vezani su za nerazvrstane ceste.    


            Dionice nerazvrstanih cesta, potrebne količine kamenog materijala, betonske cijevi i usluge građevinskom mehanizacijom utvrdit će načelnik na prijedlog Mjesnih odbora, a zavisno o visini sredstava po Mjesnim odborima.                                                                 


                   PLAN

	MJESNI ODBOR
	ZIMSKA SLUŽBA
	KAMENI MAT. I  RAD STROJA - PROCJENA

	Mače i Mače pod brijeg
	25.000,00
	  100.000,00

procjena 

600 t (uključujući i prijevoz)

80 sati rada stroja 
ostali  materijal (cijevi i sl.) 

	Mali i Veliki Bukovec
	25.000,00
	  100.000,00
procjena

600 t  (uključujući i prijevoz)

80 sati rada stroja
ostali materijal ( cijevi i sl.)

	Mali i Veliki Komor
	25.000,00
	 100.000,00
procjena

600 t  (uključujući i prijevoz)

80 sati rada stroja
ostali materijal ( cijevi i sl.) 

	Peršaves, Vukanci-Delkovec - Frk.Perš.
	25.000,00
	100.000,00
Procjena

600 t (uključujući i prijevoz)

80 sati rada stroja 
ostali  materijal ( cijevi i sl.) 

	UKUPNO
	100.000,00
	400.000,00


	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2019.

MJESNI ODBOR
	ZIMSKA SLUŽBA
	KAMENI MAT. I  RAD STROJA - PROCJENA

	Mače i Mače pod brijeg
	5.599,16
	  36.680,67
procjena 

600 t (uključujući i prijevoz)

80 sati rada stroja 

ostali  materijal (cijevi i sl.) 

	Mali i Veliki Bukovec
	5.599,16
	  30.212,24
procjena

600 t  (uključujući i prijevoz)

80 sati rada stroja

ostali materijal ( cijevi i sl.)

	Mali i Veliki Komor
	5.599,16
	 23.426,56
procjena

600 t  (uključujući i prijevoz)

80 sati rada stroja

ostali materijal ( cijevi i sl.) 

	Peršaves, Vukanci-Delkovec - Frk.Perš.
	5.599,15
	64.643,79
Procjena

600 t (uključujući i prijevoz)

80 sati rada stroja 

ostali  materijal ( cijevi i sl.) 

	UKUPNO
	22.396,64
	154.963,26


 Financiranje navedenih potreba po ovom Programu predviđa se iz slijedećih izvora: prihod od komunalne naknade, županijska sredstva,proračunska sredstva .    

4. ODRŽAVANJE GROBLJA             

                  Održavanje groblja (Mače, Peršaves i V. Komor) obuhvaća  održavanje i uređenje zajedničkih dijelova na groblju, uređenje i održavanje staza na groblju, košnja trave i uređenje zelenila na groblju, odvoz smeća kontejnerima, te usluge i materijal za održavanje objekata mrtvačnice.

                  Održavanje groblja u Maču, Peršavesi i V. Komoru obuhvaća:

	OPIS
	PLAN - PROCJENA
	Izvršenje

01.01.-30.06.2019.

	Utrošak električne energije
	3.000,00
	1.109,85

	Opskrba vodom
	3.000,00
	249,85

	Tekuće održavanje
	110.000,00
	79.941,58

	Odvoz smeća
	57.000,00
	21.978,33

	UKUPNO
	173.000,00
	103.279,61


          Izvor financiranja:  grobna naknada    
5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

                      Održavanje javne rasvjete obuhvaća rashode vezane za utrošak el.energije, materijala za održavanje i uslugu održavanja mreže javne rasvjete, projekte i suglasnosti vezane uz javnu rasvjetu. Na području Općine Mače izdaci za javnu rasvjetu obuhvaćaju:

	
	  PLAN
	Izvršenje 

01.01.-30.06.2019.

	UTROŠAK 
	70.000,00
	16.407,17

	ODRŽAVANJE 
	35.000,00
	57.029,90

	UKUPNO
	105.000,00
	73.437,07


             Izvor financiranja: - komunalna naknada

6. ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA VODOPSKRBE



Održavanje objekata i uređaja vodoopskrbe (Lokalni vodovod iz izvorišta "Šrajbeki" i "Vojnovec") obuhvaća nabavu materijala i usluge vezano za potrebe održavanja kaptaža i vodosprema, vodovodne mreže, sredstva za sanitarnu zaštitu vode, ostali materijal i usluge vezane za vodoopskrbu na području Općine Mače.

	VODOVOD
	TROŠAK ODRŽAVANJA
	Izvršenje 

01.01.-30.06.2019.

	Peršaves-Delkovec-Vukanci
	30.000,00
	38.218,66

	Špoljari-Biljaki-Rodi
	10.000,00
	0,00

	UKUPNO
	40.000,00
	38.218,66


          Izvor financiranja: - naknada za održavanje vodovoda.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA



Mladen Sedak – Benčić


Dostaviti:

1. Općinska načelnica Općine Mače

2. Jedinstveni upravni odjel, ovdje

3. Prilog zapisniku

             4. U spis

                
[image: image2.png]













       REPUBLIKA  HRVATSKA

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

               OPĆINA  MAČE  

                Općinsko vijeće

KLASA: 361-02/18-01/05

URBROJ: 2211/06-19-04
U Maču, 19.07.2019.


Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18), članka 26. Zakona o vodama (Narodne novine 153/09, 63/11,130/11,56/13 i 14/14) i članka  34. Statuta Općine Mače ("Službeni glasnik  Krapinsko- zagorske županije" broj 05/13 i 08/18), Općinsko vijeće Općine Mače na  15. sjednici  održanoj 19.07. 2019.g.  donijelo je




        IZVJEŠĆE O  IZVRŠENJU  PROGRAMA 

 


GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 

NA PODRUČJU OPĆINE MAČE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE
Članak 1. 

Ovim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Mače ( dalje u tekstu:Program) određuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture koji će se graditi i nabavljati u 2019. godini s iskazom financijskih sredstava i pregledom izvora financiranja.

Članak 2. 

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa financirati  će se iz slijedećih izvora: - komunalnog doprinosa, proračuna Općine Mače, kapitalnih pomoći i donacija iz državnog i županijskog proračuna

Članak 3. 

U 2019. godini planira se gradnja prema slijedećem opisu poslova i iskazu procjena troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

	Predmet nabave s oznakom pozicije u Proračunu
	Planirana sredstva
	IZVRŠENJE

01.01.-30.06.2019.

	Dječji vrtić - 42123
	7.000.000,00
	0,00

	Javna rasvjeta- 42147
	250.000,00
	7.275,00

	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - 45111
	650.000,00
	0,00

	Uređenje groblja - 45112
	400.000,00
	0,00

	Energetska obnova zgrade - 45113
	6.100.000,00
	0,00

	Sanacija mosta u V. Komoru - 45114
	650.000,00
	0,00

	Sanacija klizišta - 45118
	400.000,00
	0,00


 






PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA









  Mladen Sedak – Benčić

Dostaviti:

1. Općinska načelnica Općine Mače

2. Jedinstveni upravni odjel, ovdje

3. Prilog zapisniku

             4. U spis

                 [image: image3.jpg]


                  




      REPUBLIKA  HRVATSKA

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

              OPĆINA  MAČE

              Općinsko vijeće

KLASA: 620-01/18-01/01
URBROJ: 2211/06-19-04
U Maču, 19.07.2019.

Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članka 74. ,75.,i članka 76. Zakona o sportu ("Narodne novine" br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11,86/12, 94/13, 85/15) i članka 34. Statuta Općine Mače ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.05/13 i 08/18), Općinsko vijeće Općine Mače na  15. sjednici  održanoj 19.07. 2019.g. donijelo je

        IZVJEŠĆE O  IZVRŠENJU  PROGRAMA JAVNIH  POTREBA

 U  KULTURI  I  SPORTU  U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE
I.


Ovim Programom javnih potreba u kulturi i sportu u 2019 .godini ( u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se sudjelovanje Općine Mače u sufinanciranju javnih potreba u kulturi i sportu financijskim sredstvima Proračuna Općine Mače. 




        II.


Sredstvima planiranim za javne potrebe u kulturi sufinancirat će se kulturne manifestacije , prostori u kojima se održavaju  kulturna događanja, kulturno-umjetničko društvo i rad mažoretkinja, te rad ostalih udruga kao i ostvarivanje djelatnosti i pojedinačnih programa ustanova kulture i sporta kako slijedi:

	R.br.
	opis
	        PLAN
	IZVRŠENJE

01.01.-30.06.2019.

	1.
	El. energija  za Dom Kulture
	2.000,00
	1.210,41

	2. 
	Grijanje - Dom kulture
	12.000,00
	5.957,04

	3. 
	Donacije udrugama - u sportu

                                - u kulturi

                                - za opće dobro
	100.000,00

80.000,00

30.000,00
	55.000,00
80.000,00

30.000,00

	4.
	Donacije crkvi BZBDM u Maču
	5.000,00
	0,00

	5.
	Donacija-kaplica sv. Margete
	3.000,00
	0,00

	6.
	Donacija-kapelica sv. Benedikta
	3.000,00
	0,00

	7.
	DVD  Mače
	230.000,00
	100.568,56

	8.
	Zagorska javna vatrogasna postrojba
	35.000,00
	21.598,44

	
	UKUPNO
	500.000,00
	294.334,45


III.

Sredstva će se tijekom godine izdvajati iz proračuna Općine Mače prema  raspisanim natječajima i dodijeljenim sredstvima  te pismeno podnesenom i obrazloženom  Zahtjevu od strane korisnika ( odnosno Udruge)  i pisanom odobrenju izvršitelja Proračuna, a ovisno o dinamici  punjena Proračuna. Ukoliko se proračunski prihodi neće ostvarivati u planiranom iznosu, izdaci prema ovom Programu realizirati će se u skladu sa stvarnim mogućnostima i prioritetima glede financiranja.

IV.


O utrošku financijskih sredstava iz točke II. Ovog Programa korisnici su obvezni podnijeti izvješće odmah po utrošku sredstava u svrhu-namjenu za koju su dodijeljena, a konačni izvještaj (godišnji) do 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

V.


Ovo izvješće sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.








PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA









  Mladen Sedak - Benčić

Dostaviti:

1. Općinska načelnica Općine Mače

2. Jedinstveni upravni odjel, ovdje

3. Prilog zapisniku

             4. U spis

                 [image: image4.jpg]


          
                                                                                                                          
      REPUBLIKA  HRVATSKA

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

              OPĆINA  MAČE


Općinsko vijeće

KLASA: 550-01/18-01/24
URBROJ: 2211/06-19-04
U Maču, 19.07.2019.

Na temelju članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" br. 157/13,152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i članka 34. Statuta Općine Mače ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.05/13 i 08/18), Općinsko vijeće Općine Mače na  15. sjednici  održanoj 19.07.2019.g. donijelo je

        IZVJEŠĆE O  IZVRŠENJU  PROGRAMA 
SOCIJALNE SKRBI OPĆINE MAČE

U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE
Članak 1. 


Ovim programom financiranja potreba socijalne skrbi za 2019. godinu raspoređuju se sredstva za financiranje potreba socijalne skrbi.

Članak 2.


Osigurana sredstva u proračunu općine Mače za financiranje potreba socijalne skrbi raspoređuju se po pojedinim korisnicima odnosno namjenama kako slijedi:

	opis
	plan
	IZVRŠENJE .

01.01.-30.06.2019.

	Sufin. za boravak djece u vrtićima
	250.000,00
	160.055,00

	Program Male škole
	60.000,00
	26.669,08

	Pomoć obiteljima i kućanstvima
	23.000,00
	6.643,26

	Podmirenje troškova stanovanja
	12.000,00
	5.709,64

	Pomoć u kući- Lohud
	12.000,00
	0,00

	Stipendije i školarine
	50.000,00
	24.000,00

	Porodiljne  naknade i oprema za novorođ.
	60.000,00
	20.009,50

	Sufinanciranje školske kuhinje 
	                                  10.000,00
	0,00

	Sufinanciranje prijevoza osnovnoškolaca
	32.000,00
	20.790,00

	Sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca
	110.000,00
	56.123,07

	Sufinan. prijevoza dnevni boravak i djeca s teškoćama
	15.000,00
	7.000,00

	Sufinanciranje nabave udžbenika
	100.000,00
	0,00

	Hrvatski crveni križ-Zlatar
	18.000,00
	10.000,00

	UKUPNO
	752.000,00
	336.999,55



Ovo izvješće sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.








PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA









  Mladen Sedak - Benčić

Dostaviti:

1. Općinska načelnica Općine Mače

2. Jedinstveni upravni odjel, ovdje

3. Prilog zapisniku

             4. U spis

                 [image: image5.jpg]


           



      
      REPUBLIKA  HRVATSKA

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

              OPĆINA  MAČE

               Općinsko vijeće  

KLASA: 321-01/18-01/01
URBROJ: 2211/06-19-04
U Maču, 19.07.2019.


Na temelju članka 65. Zakona o šumama  (“Narodne novine”br.140/05,82/06,129/08,80/10,124/10,25/12 , 68/12 – Odluka USRH, 148/13,94/14) i čl. 34. Statuta Općine Mače (“Službeni glasnik” KZŽ broj 05/13 i 08/18), Općinsko vijeće Općine Mače na  15. sjednici  održanoj 19.07. 2019.g.  donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJUPROGRAMA 

UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA

 U PRVOM POLUGODIŠTU  2019. GODINE
Članak 1. 

Prihod Proračuna Općine Mače za 2019.g. od šumskog doprinosa planiran je u iznosu od 2.000,00 kuna. 

U prvom polugodištu 2019.g. ostvaren je prihod s navedene osnove u iznosu od 32,22 kuna
Članak 2. 

Ostvareni prihod od šumskog doprinosa  u cijelosti će se utrošiti za financiranje održavanja  komunalne infrastrukture sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture  na području općine Mače.
Članak 3. 

Ovo izvješće sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.








PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA








            Mladen Sedak – Benčić

Dostaviti:

1. Općinska načelnica Općine Mače

2. Jedinstveni upravni odjel, ovdje

3. Prilog zapisniku

             4. U spis

               [image: image6.jpg]


          



    
      REPUBLIKA  HRVATSKA

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

              OPĆINA  MAČE

               Općinsko vijeće  

KLASA: 325-01/18-01/11
URBROJ: 2211/06-19-04
U Maču, 19.07.2019.

Na temelju članka 12. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva   (“Narodne novine 153/09, 90/11 56/13,154/14 I 119/15)  i čl. 34. Statuta Općine Mače (“Službeni glasnik” KZŽ broj 05/13 i 08/18), Općinsko vijeće Općine Mače na  15. sjednici  održanoj 19.07. 2019.g.  donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 

UTROŠKA SREDSTAVA VODNOG DOPRINOSA

 U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE
Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuje se namjena korištenja sredstava vodnog doprinosa ostvarenih uplatom dijela sredstava od vodnog doprinosa koja će u visini od 8% naplaćenih sredstava za područje Općine Mače, Hrvatske vode uplatiti u Proračun Općine Mače u 2019. godini u planiranom  iznosu od 20.000,00 kuna.

U prvom polugodištu 2019.g. ostvaren je prihod s navedene osnove u iznosu od 7.430,85 kuna

Članak 2. 

Ostvareni prihod od vodnog doprinosa u cijelosti će se utrošiti za održavanje građevina oborinske odvodnje.

Članak 3. 

Ovo izvješće sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.









PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA









           Mladen Sedak - Benčić

Dostaviti:

1. Općinska načelnica Općine Mače

2. Jedinstveni upravni odjel, ovdje

3. Prilog zapisniku

             4. U spis

                [image: image7.jpg]


 



               
      REPUBLIKA  HRVATSKA

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

              OPĆINA  MAČE


 Općinsko vijeće  

KLASA: 350-01/18-01/08
URBROJ: 2211/06-19-04
U Maču, 19.07.2019.


Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama   (“Narodne novine”br. 86/12 i 143/13) i čl. 34. Statuta Općine Mače (“Službeni glasnik” KZŽ broj 05/13 i 08/18), Općinsko vijeće Općine Mače na  15. sjednici  održanoj 19.07. 2019.g.  donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  PROGRAMA
UTROŠKA SREDSTAVA OD NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE

 NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU 

 U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE
Članak 1. 

Prihod Proračuna Općine Mače za 2019.g. od  naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planiran je u iznosu od 20.000,00 kuna. 

U prvom polugodištu 2019.g. ostvaren je prihod s navedene osnove u iznosu od 1.387,50 kuna

Članak 2. 

Ostvareni prihod od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u cijelosti će se utrošiti za financiranje održavanja  komunalne infrastrukture sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture  na području općine Mače.
Članak 3. 

Ovo izvješće sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.








PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA









  Mladen Sedak - Benčić

Dostaviti:

1. Općinska načelnica Općine Mače

2. Jedinstveni upravni odjel, ovdje

3. Prilog zapisniku

             4. U spis

                 [image: image8.jpg]


                



  
      REPUBLIKA  HRVATSKA

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

              OPĆINA  MAČE

  Općinsko vijeće  

KLASA: 612-01/18-01/03
URBROJ: 2211/06-19-04
U Maču, 19.07.2019.

Na temelju članka 114,114/a, 114/b Zakona o očuvanju kulturnih dobara  (“Narodne novine”br.69/99,151/03, 157/03 -ispr. 100/04, 87/09,88/10,61/11,25/12,136/12,157/13,152/14,98/15  44/17) i čl. 34. Statuta Općine Mače (“Službeni glasnik” KZŽ broj 05/13 I 08/18), Općinsko vijeće Općine Mače na 15. sjednici održanoj 19.07. 2019.g. donijelo je


IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA 

UTROŠKA SREDSTAVA OD SPOMENIČKE RENTE

 U PRVOM POLUGODIŠTU 2019.GODINE
Članak 1. 

Prihod Proračuna Općine Mače za 2019.g. od spomeničke rente planiran je u iznosu od 2.000,00 kuna. 

U prvom polugodištu 2019.g. ostvaren je prihod s navedene osnove u iznosu od 221,65  kuna.

Članak 2. 

Ostvareni prihod od spomeničke rente  u cijelosti će se utrošiti za financiranje tekućeg održavanja  kulturnih spomenika u Općini Mače i  Doma kulture.

Članak 3. 

Ovo izvješće sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA









  Mladen Sedak - Benčić

Dostaviti:

1. Općinska načelnica Općine Mače

2. Jedinstveni upravni odjel, ovdje

3. Prilog zapisniku

             4. U spis

_260417276

